Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA PN.:

„Opracowanie zakresu badań hydrologicznych i geologicznych w rezerwacie przyrody Balczewo”

- Przedmiot zmówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji przedstawiającej zakres badań hydrologicznych i geologicznych koniecznych do realizacji w rezerwacie przyrody Balczewo.

- Podstawa prowadzenia działań:

Na podstawie zapisów Zarządzenia Nr 0210/21/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Balczewo (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2701) tut Organ zobowiązany jest do wykonania badań hydrologicznych i geologicznych określających przyczynę niekorzystnych zmian hydrologicznych oraz zabiegi (rozwiązania techniczne) mające na celu utrzymanie właściwego poziomu wody w rezerwacie (opracowanie powinno zawierać identyfikację problemu niedoboru wody na terenie rezerwatu oraz określać rodzaj zabiegów (rozwiązań technicznych) niezbędnych dla rozwiązania problemu niekorzystnych zmian hydrologicznych).

Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia ma określać zakres ww. badań.

- Zakres prac:

- Wykonawca zgromadzi i zweryfikuje dostępne dane w zakresie uwarunkowań hydrologicznych i geologicznych rezerwatu oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa.

- Wykonawca przedstawi charakterystykę hydrologiczną i geologiczną rezerwatu i jego bezpośredniego sąsiedztwa na podstawie zgromadzonej dokumentacji.

- Wykonawca określi stan istniejącej melioracji na terenie rezerwatu przyrody Balczewo oraz w jego sąsiedztwie (tj. mającej łączność z siecią melioracyjną na terenie rezerwatu), w szczególności:

- rowów doprowadzających wodę na teren rezerwatu,

- rowów odprowadzających wodę z terenu rezerwatu.

- Wykonawca na podstawie przeprowadzonych badań dokona wstępnej analizy w zakresie stosunków wodnych rezerwatu, w szczególności uzasadni i wskaże:

- możliwe przyczyny niedoboru wody w rezerwacie,

- wpływ rowów melioracyjnych na stosunki wodne w rezerwacie,

- potencjalne rozwiązania problemu niedoboru wody w rezerwacie mając na względzie dotychczasowe ustalenia zawarte w planie ochrony rezerwatu.

- Wykonawca na podstawie zgromadzonych danych oraz przeprowadzonych analiz ustali szczegółowy zakresu badań hydrologicznych i geologicznych wraz z uzasadnieniem,
w szczególności:

- przedstawi i omówi proponowaną metodykę badań,

- przedstawi wykaz wszystkich sprzętów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania,

- sporządzi kosztorys i harmonogram projektowanych badań,

- wyszczególni wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia/pozwolenia jakich należy dokonać/uzyskać w celu prawidłowej realizacji zadania.

- Inne wynikające z realizacji zadania zobowiązania wykonawcy:

- Wszystkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia realizacji zadania w oparciu o zapisy Zarządzenia Nr 0210/21/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Balczewo.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu realizacji zadania Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Terminy:

- Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej i papierowej do 1 grudnia 2017 r.

- Zamawiający zgłosi uwagi do przedmiotowej dokumentacji do 6 grudnia 2017 r.

- Wykonawca dostarczy poprawioną dokumentację do 11 grudnia 2017 r.

- Do 13 grudnia 2017 r. nastąpi odbiór ww. dokumentacji na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę

- Dokumentacja (udostępniana przez RDOŚ):

- Dokumentacja do planu ochrony rezerwatu przyrody Balczewo.

Celem przekazania dokumentacji jest ustalenie optymalnych warunków realizacji zamówienia, mającego wpływ na realizację celów ochrony.

- Wymogi w zakresie dokumentacji:

- Wszystkie niezbędne dokumentacje należy wykonać następująco:

  - napisane w języku polskim,

  - rozmiar czcionki 12 (preferowana),

  - czcionka – Times New Roman (preferowana),

  - format A4,

- na płytach CD zapisane zostaną dokumentacje w formacie PDF i DOC,

- na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) dokumentacji oraz na opakowaniach płyt CD należy umieścić logo WFOŚiGW w Toruniu oraz informację o źródle finansowania w brzmieniu: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu". Wymaganie, jakie musi spełniać logo WFOŚiGW w Toruniu:

  - rodzaj czcionki: Antykwa Połtawskiego TTF Bold,

  - kolor: biały (C: 0, M:0, Y:0, K:0), kolor zielony (C:100 M: 0 Y:80 K:40),

  - tłem dla logo jest kolor biały.

- na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) dokumentacji oraz na opakowaniach płyt CD należy umieścić logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w kolorze zielonym wskazanym we wzorze na tle białym oraz informację w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy".

- Wzory logo WFOŚiGW w Toruniu w układzie poziomym i  pionowym wraz z opisem proporcji znaku:

- Wzór logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy: