UMOWA Nr  .......... ZP/2018

Zawarta w dniu  ............ października 2018 roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarbem Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz; REGON 340517837; NIP 554-281-72-43,

w imieniu którego działa:

Pani Maria Dombrowicz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”.

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace polegające na usunięciu nalotu wierzbowego, brzozowego oraz topolowego (odkrzaczanie) z płycizn rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie na powierzchni ok. 9 ha, których zakres i rozmiar określone zostały w załączniku nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiącym integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także pracowników zdolnych do wykonania prac zgodnie z warunkami Zamawiającego i posiada niezbędny do ich wykonania sprzęt techniczny.

§ 2

- Nalot zostanie usunięty w terminie do dnia 9 listopada 2018 r.

- Szczegółowy zakres oraz terminy wykonania poszczególnych czynności określono w załączniku nr 1 do niniejszej umowy zwanym Opis przedmiotu zamówienia.

§ 3

- W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy zostanie przeprowadzone spotkanie z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy na terenie rezerwatu przyrody, mające na celu omówienie zadania w terenie. Ustalenia ze spotkania zostaną zawarte w protokole.

- Termin ww. spotkania wyznaczy Zamawiający.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania prac na własny koszt i rachunek,

- zgłoszenia Zamawiającemu oraz zarządcy terenu (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni we Włocławku) planowanego rozpoczęcia wykonywania prac w terminie nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem prac,

- stosowania się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących wykonania prac na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia prac wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru wykonanych prac.

- Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia terminu i warunków odbioru prac w terenie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo kontrolować postępy prac oraz ich jakość na każdym etapie wykonywania, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:  ………. zł brutto, słownie: (………… złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i płatne jest przelewem na podany w fakturze rachunek Wykonawcy na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT, po uprzednim bezusterkowym odbiorze prac.

- Biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Strony umowy ustalają, iż termin zapłaty nie będzie dłuższy niż 60 dni, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o charakterze bezwzględnym.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru, potwierdzający wykonanie prac, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury na adres Zamawiającego lub przesłania jej w formie elektronicznej na adres e-mailowy kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl.

- Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości;

- 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, gdy opóźnienie w wykonaniu prac przekroczy 14 dni,

- 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu prac, liczony od dnia 5 listopada 2018 r.

- 1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu stwierdzonych w protokole odbioru wad lub uchybień, liczony od dnia ich usunięcia wyznaczonego w tym protokole.

- Za uchybienia lub wady Zamawiający uzna nieznaczne braki w wykonaniu prac pod warunkiem, że dotyczą one łącznej powierzchni nie większej niż 5% terenu objętego zabiegami.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania prac.

- Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie art. 498 Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego i bez ponoszenia kosztów za wykonane prace w przypadku:

- gdy opóźnienie w wykonaniu prac przekroczy 10 dni,

- gdy Wykonawca wykonuje lub wykonał prace w sposób sprzeczny z umową.

§ 6

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich istotnych ustaleniach związanych z wykonywaniem prac, które w ich ocenie mogą mieć wpływ na wykonanie umowy.

- Do bieżących kontaktów w sprawach dotyczących wykonywania  umowy, w tym wyznaczania terminów i dokonywania odbiorów prac oraz reprezentowania interesów Stron, upoważnieni są:

- po stronie Zamawiającego Pan Robert Szymański – starszy specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody (e-mail robert.szymanski.bydgoszcz@rdos.gov.pl, tel. 52 50 65 666 wew. 6029),

- po stronie Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………..

§ 7

- Odbiór prac nastąpi na zasadach określonych w § 3 umowy po przeprowadzeniu w ramach odbioru oględzin terenowych miejsca wykonanych prac.

- Wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru prac powinny zostać ujęte w protokole odbioru prac. Obligatoryjnie, w protokole odbioru prac muszą zostać zawarte postanowienia dotyczące:

- oceny zgodności i jakości wykonanej pracy z postanowieniami umowy,

- konieczności dokonania poprawek i uzupełnień w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w wykonaniu umowy.

- Poprawki i uzupełnienia wykonanej, ale nieodebranej pracy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie uzgodnionym przez Strony w protokole odbioru bez prawa 
do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Rozliczenie prac nastąpi po ich odebraniu przez Zamawiającego.

§ 8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z wykonywania niniejszej umowy.

- W przypadku braku porozumienia Strony zobowiązują się oddać spór do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Załącznikiem do umowy jest Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY			WYKONAWCA

...............................................		  ..................................................

(pieczęć firmowa)				 (pieczęć firmowa

................................................		.................................................

(pieczątka i podpis)			  	(pieczątka i podpis)