# OPIS przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ I

# REZERWAT PRZYRODY OSTNICOWE PAROWY GRUCZNA

Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Wykonanie zabiegów ochronnych na łącznej powierzchni ok 6,66 ha, realizowanych w ramach zamówienia, zgodnie z poniższym wykazem.

| Lp | Powierzchnia | Zakres prac |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,27 | Wykoszenie i odkrzaczenie muraw (głownie powtórzenie zabiegu wykonanego w 2017 r.). |
| 2 | 0,58 | Usunięcie kilkuletnich nalotów drzew i krzewów (powtórzenie zabiegu z 2013 r) |
| 3 | 2,81 | Odkrzaczenie muraw (głownie powtórzenie zabiegu wykonanego w 2017 r.). |

Sposób realizacji zabiegów ochronnych na terenie przedmiotowego rezerwatu

- Lokalizację powierzchni przeznaczonych do realizacji zabiegów ochronnych (wykaszania i odkrzaczania) przedstawia załącznik graficzny.

- Zabieg odkrzaczania i wykaszania na powierzchni nr 1 będzie polegał na ręcznym usuwaniu krzewów (głównie odbijających pędów tarniny) przy powierzchni gruntu oraz wykoszeniu pozostałej roślinności, zgrabieniu, składowaniu, a następnie wywozie biomasy poza teren rezerwatu i jego otuliny.  Biomasa będzie usunięta z wykaszanej powierzchni najpóźniej do 14 dni od daty jej wykoszenia. Wycinka będzie obejmowała również pojedyncze kilkunastoletnie osobniki drzew (do 20 sztuk) oraz złożenie ich w wybranych punktach rezerwatu (w sąsiadującym drzewostanie).

- Zabieg odkrzaczania na powierzchniach nr 2 i 3 będzie polegał na wycinaniu kilkuletniego nalotu i odrostów drzew i krzewów oraz składowaniu w wybranych punktach rezerwatu (w sąsiadującym drzewostanie).

- Na całym terenie objętym zabiegami nie należy usuwać róż, a  w odległości 1,5 m od granicy rezerwatu,  w górnej części stoków, także innych gatunków krzewów.

- Dopuszczone jest wykaszanie mechaniczne realizowane w taki sposób i takim sprzętem, aby nie zniszczyć powierzchni gruntu – większość prac będzie odbywać się na stokach o znacznym nachyleniu (20 - 50º).

- Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (e-mail: justyna.czajka.bydgoszcz@rdos.gov.pl) oraz Nadleśnictwo Dąbrowa (e-mail: dabrowa@torun.lasy.pl)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową.

Terminy realizacji prac:

Działania ochronne będą realizowane w okresie od 9 września do 4 października 2019 r.

# Footnotes

Podano powierzchnię wydzieleń w rzucie pionowym (czyli w sposób w jaki określa się powierzchnię działek ewidencyjnych). Z uwagi na znaczne nachylenie terenu rzeczywista powierzchnia wykonywanych zabiegów ochronnych będzie odpowiednio większa.