Załącznik nr ……

PROJEKT

UMOWA Nr  ................/2019

Zawarta w dniu  ................................... 2019 roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarbem Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz; REGON 340517837; NIP 554-281-72-43,

w imieniu którego działa:

Maria Dombrowicz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:

.................................................................. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą…  ...................................................................., NIP ..................................................................., REGON .......................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Remont przepustu wraz z zastawką.” (nr sprawy ……) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie przepustu wraz z zastawką w rezerwacie przyrody Ciechocinek.

- Szczegółowy zakres prac określono w załączniku nr 1 do umowy tj „Opisie przedmiotu zamówienia”, który jest integralną częścią niniejszej umowy.

- Remont przepustu wraz z zastawką zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi normami i przepisami, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, uprawnienia, potencjał ekonomiczny i  techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych samodzielnie i na własny koszt.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania zamówienia, miejscem wykonania robót i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do zakresu i technologii wykonania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać Polisę ubezpieczeniową dotycząca prowadzonej działalności, której okres obowiązywania kończy się nie wcześniej niż po dniu przewidywanego zakończenia prac.

- Jeżeli okres obowiązywania posiadanej w dniu podpisania umowy polisy kończy się przed przewidywanym terminem zakończenia prac, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu nowej polisy, której okres ważności upływa nie wcześniej niż dzień po przewidywanym terminie zakończenia prac, w terminie 7 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej polisy.

- W razie nieprzedłożenia nowej polisy, Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 4

- Roboty budowlane zostaną wykonane w terminie do 8 listopada 2019 r.

- Wykonawca przedstawi harmonogram prac w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Wprowadzenie na obiekt i przejęcie terenu przez Wykonawcę nastąpi do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Podstawą rozpoczęcia robót jest podpisany protokół przejęcia terenu.

- Wykonawca zobowiązuje się zgłosić zakończenie robót oraz gotowość do odbioru.

- Odbiór robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia o którym mowa w pkt 5.

- Zakończenie wykonywania robót budowlanych stwierdzone zostanie protokołem odbioru spisanym w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad (nie dłuższy niż 7 dni),

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie remontu lub do odstąpienia od umowy.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty i teren budowy.

§ 5

- Za należyte wykonanie całości przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:  ……………… zł brutto, słownie: (……………………………………), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i  obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w terminie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i wzrostu cen materiałów oraz innych składników kalkulacyjnych.

- Wynagrodzenie płatne jest przelewem na podany w fakturze rachunek Wykonawcy na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT w terminie w niej wskazanym, po uprzednim odbiorze prac.

- Biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Strony umowy ustalają, iż termin zapłaty nie będzie dłuższy niż 60 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o charakterze bezwzględnym.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru, potwierdzający wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury na adres Zamawiającego lub przesłania jej w formie elektronicznej na adres e-mailowy kancelaria@rdos-bydgoszcz.pl.

- Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości;

- 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych, liczony od dnia wskazanego w § 4 pkt 1 umowy.

- 1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie art. 498 Kodeksu Cywilnego. Kary umowne są natychmiast wymagalne.

§7

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego w przypadku:

1) gdy opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych trwa dłużej niż 5 dni, liczonych od dnia wskazanego w § 4 pkt 1 umowy

2) gdy wykonawca wykonuje działania ochronne w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową;

3) w razie rażącego naruszenia przepisów w zakresie ochrony przyrody;

4) w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres dwóch lat, której zakres oraz uprawnienia Stron określone zostały w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu dwuletniej rękojmi z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 9

Do bieżących kontaktów w sprawach dotyczących wykonania umowy, upoważnieni są:

- po stronie Zamawiającego Pani Justyna Czajka – główny specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody (e-mail justyna.czajka.bydgoszcz@rdos.gov.pl, tel. 	52 50-65-666 wew. 6024),

- po stronie Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

§ 10

1.    Zamawiający posiada certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z EMAS, na podstawie Polityki Środowiskowej, zatwierdzonej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

2.    Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego umieszczonej na jego stronie internetowej pod adresem: http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas, a także zobowiązuje się do jej uwzględnienia w ramach realizacji zadania.

§ 11

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki prywatności Zamawiającego umieszczonej w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod adresem: http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/polityka-prywatnosci

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z wykonywania niniejszej umowy.

- W przypadku braku porozumienia spór będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Karta gwarancyjna

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

..................................................				   .................................................