# OPIS przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ III

# Rezerwat przyrody Skarpy Ślesińskie

Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Wykaszanie i odkrzaczanie na łącznej powierzchni ok. 0,82 ha, w tym wykarczowanie bzu lilaka i kolcowoju na łącznej powierzchni 5 m2.

Sposób  i uwarunkowania realizacji zabiegów ochronnych na terenie przedmiotowego rezerwatu

- Lokalizację powierzchni przeznaczonej do realizacji zabiegów ochronnych (wykaszania i odkrzaczania) przedstawia załącznik graficzny.

- Zabieg odkrzaczania i wykaszania, będzie polegał na ręcznym usuwaniu nalotów i odrostów drzew i krzewów (głównie dwuletnich) przy powierzchni gruntu oraz wykoszeniu pozostałej roślinności,  ręcznym zgrabieniu i składowaniu w miejscach wskazanych na załączniku graficznym.

- Biomasa będzie usunięta z wykaszanych powierzchni najpóźniej do 14 dni od daty jej wykoszenia.

- W ramach odkrzaczania należy również wykarczować kępy krzewów (bzu lilaka i kolcowoju) o łącznej pow. do 5 m2. W trakcie karczowania krzewów nie można dopuścić do obsuwania się ziemi w dół stoku, a po wykarczowaniu krzewów, teren należy wyrównać dostępnym na miejscu materiałem. Szczegółowa lokalizacja karczowanych krzewów zostanie wyznaczona w terenie przez pracownika RDOŚ w Bydgoszczy. Prace polegające na karczowaniu będą wykonywane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (przewiduje się bezpośredni nadzór pracownika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w tym zakresie).

- Dopuszczone jest wykaszanie mechaniczne realizowane w taki sposób i takim sprzętem, aby nie zniszczyć powierzchni gruntu – prace będą odbywać się na stokach o znacznym nachyleniu (20 - 40º).

- Dostęp na powierzchnię objętą zabiegami jest możliwy jedynie przez grunty rolne (brak drogi dojazdowej).

- Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy (e-mail: justyna.czajka.bydgoszcz@rdos.gov.pl) oraz przedstawicielowi Fundacji Potulicka na adres email: tpilch@fundacjapotulicka.pl.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową.

Terminy realizacji prac:

Zabiegi będą realizowane do 21 października 2019 r.

# Footnotes

Podano powierzchnię wydzieleń w rzucie pionowym (czyli w sposób w jaki określa się powierzchnię działek ewidencyjnych). Z uwagi na znaczne nachylenie terenu rzeczywista powierzchnia wykonywanych zabiegów ochronnych będzie odpowiednio większa.