projekt

UMOWA Nr  .......... /2019

Zawarta w dniu  ................................... 2019 roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz; REGON 340517837; NIP 554-281-72-43,

w imieniu którego działa:

Pani Maria Dombrowicz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:

…………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”.

§ 1

- Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykonać działania ochronne (prace) polegające na ograniczeniu skutków procesu sukcesji ekologicznej na terenie rezerwatów przyrody Zbocza Płutowskie i Góra Św. Wawrzyńca, których zakres i rozmiar określone zostały w załączniku nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiącym integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania działań ochronnych zgodnie z warunkami Zamawiającego, a także, iż zapoznał się z terenem objętym pracami i posiada niezbędny do spełnienia świadczenia sprzęt techniczny.

§ 2

- Wykonanie działań ochronnych w rezerwacie przyrody Zbocza Płutowskie nastąpi w terminach:

1) do 4 października 2019 r. na terenie powierzchni nr 9, 10, 11,

2) do 21 października 2019 r.  na pozostałych powierzchniach.

- Wykonanie działań ochronnych w rezerwacie przyrody Góra Św. Wawrzyńca nastąpi  do 21 października 2019 r.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren rezerwatów objętych działaniami ochronnymi w terminie nie później niż 5 dni roboczych od daty podpisania umowy w formie protokołu przekazania – przejęcia terenu, sporządzonego na gruncie z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron. W trakcie przekazania terenu Zamawiający m.in. okaże Wykonawcy granice zewnętrzne poszczególnych wydzieleń oraz miejsca składowania biomasy.

- Termin przekazania terenu wyznaczy Zamawiający. Warunkiem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę jest protokolarne przejęcie terenu prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania działań ochronnych samodzielnie i na własny koszt,

- zgłoszenia Zamawiającemu każdego przypadku wykonania działań ochronnych na terenie rezerwatu w terminie nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem prac,

- przekazania informacji o zakończonych pracach i potwierdzenia gotowości do ich odbioru.

§ 4

- Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia terminu odbioru prac w terenie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Potwierdzeniem wykonania prac będzie protokół odbioru sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:  …………………………… brutto, słownie: (…………………………. złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i płatne jest przelewem na podany w fakturze rachunek Wykonawcy na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT, po uprzednim bezusterkowym odbiorze prac.

- Biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Strony umowy ustalają, iż termin zapłaty nie będzie dłuższy niż 60 dni, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o charakterze bezwzględnym.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru, potwierdzający wykonanie działań ochronnych, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury na adres Zamawiającego lub przesłania jej w formie elektronicznej na adres e-mailowy kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl.

- Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości;

- 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu działań ochronnych, liczony od dni wskazanych w § 2 umowy.

- 1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu stwierdzonych w protokole odbioru wad lub uchybień, liczony od dnia ich usunięcia wyznaczonego w tym protokole.

Za uchybienia lub wady Zamawiający uzna nieznaczne braki w realizacji działań ochronnych polegające np. na niewycięciu pojedynczych krzewów, niedokoszeniu fragmentów murawy, złożeniu w niewłaściwym miejscu biomasy itp. pod warunkiem że dotyczą one łącznej powierzchni nie większej niż 5% terenu objętego zabiegami.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania działań ochronnych.

- Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie art. 498 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego w przypadku:

1)	gdy opóźnienie w wykonaniu prac trwa dłużej niż 7 dni, liczonych od dni wskazanych w § 2 umowy;

2)	gdy wykonawca wykonuje działania ochronne w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową;

3) w razie rażącego naruszenia przepisów w zakresie ochrony przyrody;

4) w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 8

1.    Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli:

  - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na sposób wykonania, zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy;

  - wystąpi siła wyższa, rozumiana jako wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą stron, następstwom którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiającej którejkolwiek ze stron wykonanie zobowiązań określonych w umowie;

  - działania osób trzecich, za które nie odpowiada Wykonawca, uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy lub jej części;

  - zaistnieje sytuacja powodująca niemożność wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1:

  - może ulec zmniejszeniu proporcjonalnie o wartość niewykonanych prac, w przypadku gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, doprowadzą do zmniejszenia zakresu wykonania umowy;

  - nie ulegnie zmianie, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie doprowadzą do zmniejszenia zakresu wykonania umowy.

- Jeżeli w czasie wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi, że zaistniały okoliczności opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu i w związku z tym przedmiot umowy może nie zostać wykonany w terminach określonych w § 2, wykonawca niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni od chwili powzięcia takich informacji, złoży pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy, zawierający prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę, opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem oraz opis wpływu zmiany na warunki wykonania umowy.

- Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zmianę postanowień umowy,  powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy oraz o terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku  akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1-3, stanowią zmianę treści umowy w rozumieniu § 12 ust. 2 umowy i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Do bieżących kontaktów w sprawach dotyczących wykonania umowy, w tym wyznaczania terminów i dokonywania odbiorów prac oraz reprezentowania interesów Stron, upoważnieni są:

- po stronie Zamawiającego

.............................................................................................................................

- po stronie Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………..

§ 10

1.    Zamawiający posiada certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z EMAS, na podstawie Polityki Środowiskowej, zatwierdzonej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

2.    Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego umieszczonej na jego stronie internetowej pod adresem: http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas, a także zobowiązuje się do jej uwzględnienia w ramach realizacji zadania.

§ 11

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki prywatności Zamawiającego umieszczonej w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod adresem: http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/polityka-prywatnosci.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej  pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z wykonywania niniejszej umowy.

- W przypadku braku porozumienia Strony zobowiązują się oddać spór do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

  - Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

1. ..................................................				1. ..................................................