Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Koszenie i usuwanie biomasy na obszarze szuwaru, usuwanie pojedynczych krzewów i drzew
oraz ich większych skupień w rezerwacie przyrody Balczewo”

I. Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Koszenie i usuwanie biomasy na obszarze szuwaru, usuwanie pojedynczych krzewów i drzew oraz ich większych skupień (wykaszanie) w miejscu oznaczonym w załączniku graficznym, na powierzchni ok. 3 ha.

- Rozmiar i zakres prac obejmuje:

Koszenie i usuwanie biomasy na obszarze szuwaru, usuwanie pojedynczych krzewów i drzew oraz ich większych skupień na powierzchni ok. 3 ha.

- Wykaz i powierzchnie wydzieleń:

Prace będą realizowane w obrębie jednego wydzielenia o powierzchni ok. 3 ha zlokalizowanego na terenie działki ewidencyjnej nr 4224 obręb Rejna, gmina Dąbrowa Biskupia – zgodnie z załącznikiem graficznym.

II. Sposób i uwarunkowania realizacji zabiegów ochronnych na terenie przedmiotowego rezerwatu

- Obszar objęty zabiegami stanowi wydzielenie, którego lokalizację przedstawia załącznik graficzny.

- Powierzchnia wyznaczona do wykaszania została oszacowana głównie na podstawie dokumentacji do planu ochrony, wizji terenowych oraz działań o podobnym zakresie realizowanych w latach poprzednich. Dane mają charakter wyłącznie szacunkowy i mogą się różnić od stanu rzeczywistego (po dokonaniu pomiarów)

- Wszystkie drzewa i krzewy zostaną usunięte wraz z systemem korzeniowym.

- Pozostała roślinność zostanie wykoszona jak najbliżej powierzchni gruntu lub wody – maksymalnie do 10 cm nad powierzchnię.

- Prace będą prowadzone ręcznie lub z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego przystosowanego do prac na terenach bagiennych.

- Wykorzystywany sprzęt będzie sprawny technicznie, należy maksymalnie ograniczyć możliwość przedostawania się do środowiska smarów, paliw, itp.

- Wykorzystywany sprzęt nie może powodować nadmiernego uszkadzania podłoża.
W przypadku powstania kolein itp. – należy po zakończeniu prac wyrównać uszkodzone podłoże.

- Baza postojowa maszyn i miejsce składowania wykorzystywanego do prac sprzętu będą zlokalizowane poza granicami rezerwatu przyrody.

- Dopuszcza się wykoszenie roślinności znajdującej się na trasie przejazdu maszyn. Wykoszoną roślinność należy usunąć z terenu rezerwatu przyrody.

- Prace na terenie rezerwatu każdego dnia należy rozpoczynać nie wcześniej niż 1 godzinę po wschodzie słońca, a zakończyć nie później niż 1 godzinę przed zachodem słońca.

- Usuwanie roślinności będzie prowadzone w okresie od 15 sierpnia do 30 września 2019 r.

- Usuniętą biomasę należy wywieźć poza teren rezerwatu przyrody niezwłocznie po wykonaniu zadania – nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia wykaszania oraz zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania działań ochronnych kosztem i staraniem własnym,

- zgłoszenia rozpoczęcia planowanych prac Zamawiającemu oraz zarządcy terenu (Nadleśnictwo Gniewkowo) w terminie nie później niż dwa dni przed ich rozpoczęciem,

- przekazania Zamawiającemu informacji o zakończonych pracach.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania działań ochronnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową na każdym etapie ich realizacji.

- Prace rozpoczynać najwcześniej godzinę po wschodzie słońca i kończyć najpóźniej godzinę przed zachodem słońca.

III. Terminy realizacji prac:

- W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy zostanie przeprowadzone spotkanie z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy na terenie rezerwatu przyrody, mające na celu omówienie zadania w terenie. Ustalenia ze spotkania zostaną zawarte w protokole.

- Termin ww. spotkania wyznaczy Zamawiający.

- Wykaszanie z usunięciem biomasy z terenu rezerwatu przyrody zostanie przeprowadzone po 15 sierpnia 2019 r.

- Odbiór prac nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

Załączniki:

1. Mapa z lokalizacją powierzchni objętej działaniem