UMOWA Nr        ZP/2019

Zawarta w dniu               września 2019 roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz; REGON 340517837; NIP 554-281-72-43,

w imieniu którego działa:

Pani Maria Dombrowicz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:

…………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………….…

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”.

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace polegające na skoszeniu i usunięciu biomasy na obszarze szuwaru, usunięciu pojedynczych krzewów i drzew oraz ich większych skupień na terenie rezerwatu przyrody Balczewo.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki, które ma ono spełnić określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także pracowników zdolnych do wykonania prac zgodnie z warunkami Zamawiającego i posiada niezbędny do ich wykonania sprzęt techniczny.

§ 2

Prace zostaną wykonane w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

§ 3

- W ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy zostanie przeprowadzone spotkanie z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy na terenie rezerwatu przyrody, mające na celu omówienie zadania w terenie. Ustalenia ze spotkania zostaną zawarte w protokole.

- Termin spotkania, o którym mowa w ust. 1 wyznaczy Zamawiający.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania prac na własny koszt i rachunek,

- zgłoszenia Zamawiającemu oraz zarządcy terenu (Nadleśnictwo Gniewkowo) planowanego rozpoczęcia wykonywania prac w terminie nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem prac,

- stosowania się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących wykonania prac na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia prac wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru wykonanych prac.

§ 4

- Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia terminu odbioru prac w terenie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Potwierdzeniem wykonania prac będzie protokół odbioru sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:  …………………………… brutto, słownie: (…………………………. złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i płatne jest przelewem na podany w fakturze rachunek Wykonawcy na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT, po uprzednim bezusterkowym odbiorze prac.

- Płatność, o której mowa w ust. 1 zostanie dokonana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Przewoźnika prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru, potwierdzający wykonanie działań ochronnych, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury na adres Zamawiającego lub przesłania jej w formie elektronicznej na adres e-mailowy kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl.

- Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości;

- 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, gdy opóźnienie w wykonaniu prac przekroczy 14 dni,

- 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu działań ochronnych, liczony od dnia wskazanego w § 2 umowy,

- 1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu stwierdzonych w protokole odbioru wad lub uchybień, liczony od dnia ich usunięcia wyznaczonego w tym protokole.

- Za uchybienia lub wady Zamawiający uzna nieznaczne braki w wykonaniu prac pod warunkiem, że dotyczą one łącznej powierzchni nie większej niż 5% terenu objętego zabiegami.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania działań ochronnych.

- Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie art. 498 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego w przypadku:

- gdy opóźnienie w wykonaniu prac trwa dłużej niż 10 dni, liczonych od dnia wskazanego w § 2 umowy,

- gdy wykonawca wykonuje lub wykonał prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,

- rażącego naruszenia przepisów w zakresie ochrony przyrody,

- w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 8

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli:

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na sposób wykonania, zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,

- wystąpi siła wyższa, rozumiana jako wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą stron, następstwom którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiającej którejkolwiek ze stron wykonanie zobowiązań określonych w umowie,

- działania osób trzecich, za które nie odpowiada Wykonawca, uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy lub jej części,

- zaistnieje sytuacja powodująca niemożność wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1:

- może ulec zmniejszeniu proporcjonalnie o wartość niewykonanych prac, w przypadku gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, doprowadzą do zmniejszenia zakresu wykonania umowy,

- nie ulegnie zmianie, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie doprowadzą do zmniejszenia zakresu wykonania umowy.

- Jeżeli w czasie wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi, że zaistniały okoliczności opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu i w związku z tym przedmiot umowy może nie zostać wykonany w terminach określonych w § 2, wykonawca niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni od chwili powzięcia takich informacji, złoży pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy, zawierający prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę, opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem oraz opis wpływu zmiany na warunki wykonania umowy.

- Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zmianę postanowień umowy,  powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy oraz o terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku  akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1-3, stanowią zmianę treści umowy w rozumieniu § 12 ust. 2 umowy i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich istotnych ustaleniach związanych z wykonywaniem prac, które w ich ocenie mogą mieć wpływ na wykonanie umowy.

- Do bieżących kontaktów w sprawach dotyczących wykonania umowy, w tym wyznaczania terminów i dokonywania odbiorów prac oraz reprezentowania interesów Stron, upoważnieni są:

- po stronie Zamawiającego Pan Robert Szymański – starszy specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody (e-mail robert.szymanski.bydgoszcz@rdos.gov.pl, tel. 52 50 65 666 wew. 6029),

- po stronie Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………..

§ 10

- Odbiór prac nastąpi na zasadach określonych w § 3 umowy po przeprowadzeniu w ramach odbioru oględzin terenowych miejsca wykonanych prac.

- Wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru prac powinny zostać ujęte w protokole odbioru prac. Obligatoryjnie, w protokole odbioru prac muszą zostać zawarte postanowienia dotyczące:

- oceny zgodności i jakości wykonanej pracy z postanowieniami umowy,

- konieczności dokonania poprawek i uzupełnień w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w wykonaniu umowy.

- Poprawki i uzupełnienia wykonanej, ale nieodebranej pracy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie uzgodnionym przez Strony w protokole odbioru bez prawa 
do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Rozliczenie prac nastąpi po ich odebraniu przez Zamawiającego

§ 11

- Zamawiający posiada certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z EMAS, na podstawie Polityki Środowiskowej, zatwierdzonej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego umieszczonej na jego stronie internetowej pod adresem: http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas, a także zobowiązuje się do jej uwzględnienia w ramach realizacji zadania.

§ 12

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki prywatności Zamawiającego umieszczonej w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod adresem: http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/polityka-prywatnosci

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej  pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z wykonywania niniejszej umowy.

- W przypadku braku porozumienia Strony zobowiązują się oddać spór do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Załącznikiem do umowy jest Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY			          WYKONAWCA

...............................................		  ..................................................

(pieczęć firmowa)				 (pieczęć firmowa

................................................		.................................................

(pieczątka i podpis)			  	(pieczątka i podpis)