Załącznik nr 1 ………………………

PROJEKT

UMOWA Nr  .........../2019

Zawarta w dniu  ................................... 2019 roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarbem Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz; REGON 340517837; NIP 554-281-72-43,

w imieniu którego działa:

Dariusz Wrzos – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:

.................................................................. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą…  ...................................................................., NIP ..................................................................., REGON .......................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”.

W oparciu o wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla działania polegającego na budowie infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek” (nr sprawy …… ) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie niezbędnej dokumentacji na budowę nowej infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek, tj:

– nowego odcinka rowu melioracyjnego i przebudowy istniejącego o łącznej długości ok. 130 m wraz z dwoma progami piętrzącymi i przepustem/przejazdem,

– dwóch zastawek na istniejącym rowie melioracyjnym.

- uzyskanie wszystkich przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji niezbędnych do budowy przedmiotowej infrastruktury, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji inwestycji i pozwolenia na budowę.

- opracowanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonawstwo projektowanej infrastruktury zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przeprowadzenie procesu inwestycyjnego.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki, które ma ono spełnić określono w załączniku nr 1 do umowy tj. „Opisie przedmiotu zamówienia”, który jest integralną częścią niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, uprawnienia, potencjał ekonomiczny i  techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Zamawiającego.

§ 2

- Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do reprezentowania go w sprawach związanych z wykonywaniem umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany protokołować dokonane na podstawie pełnomocnictwa czynności i niezwłocznie zdawać z nich relację Zamawiającemu, w tym na bieżąco przekazywać kopie pism i uzgodnień.

§ 3

- Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w dwóch etapach.

- Szczegółowe terminy wykonania prac w poszczególnych etapach określono w pkt IV załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

- Etapy I i II będą stanowiły przedmiot odrębnego odbioru i rozliczenia. Odbiór etapu II będzie odbiorem końcowym wykonania umowy, pod warunkiem odebrania prac wykonanych w etapie I.

- Potwierdzeniem wykonania poszczególnych etapów będzie sporządzenie protokołu odbioru i podpisanie go przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, że dokumentacja przedłożona w poszczególnych etapach ma braki, wady i/lub uchybienia, i/lub powzięcia wątpliwości w odniesieniu do przedstawionych dokumentów, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w protokole i może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin, jednak nie dłuższy niż 5 dni roboczych w celu usunięcia stwierdzonych braków, wad i/lub uchybień i/lub udzielenia wyjaśnień.

- Potwierdzeniem zaakceptowania przez Zamawiającego poprawionych dokumentów będzie protokół z usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru.

- Jeżeli usunięcie braków, wad i/lub uchybień nie będzie możliwe w ww. terminie lub Wykonawca nie udzieli rzetelnych wyjaśnień lub bezskutecznie upłynie termin wyznaczony na podstawie ust. 5, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i żądać zapłaty kary umownej.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących wykonania przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowego zakresu oraz terminów realizacji prac w etapach I i II określonych w pkt IV załącznika nr 1 do niniejszej umowy oraz w uzgodnionym z Zamawiającym szczegółowym harmonogramie prac.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie spełnienie świadczenia wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru oraz przesłaniem sporządzonej przez Niego dokumentacji w ramach danego etapu.

- Zamawiający ma prawo kontrolować postępy spełniania świadczenia oraz jego jakość na każdym etapie jego spełniania, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ……………… zł brutto, słownie: (……………………………………)., zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za poszczególne etapy prac wynosiła będzie odpowiednio:

- Etap I – 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 tj.: ………….. zł brutto,

- Etap II – 75 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 tj.: ………….. zł brutto,

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i płatne jest przelewem na podany w fakturze rachunek Wykonawcy na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT, po uprzednim bezusterkowym odbiorze prac etapu I i II.

- Biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Strony umowy ustalają, iż termin zapłaty nie będzie dłuższy niż 60 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o charakterze bezwzględnym.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru, potwierdzający spełnienie świadczenia zgodnie z warunkami umowy, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury na adres Zamawiającego lub przesłania jej w formie elektronicznej na adres e-mailowy kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl .

- Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 obejmują także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworzonej dokumentacji, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy.

- Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości;

- 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, liczony od dni wskazanych w pkt IV załącznika nr 1 do umowy,

- 1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz protokole odbioru.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie art. 498 Kodeksu Cywilnego. Kary umowne są natychmiast wymagalne.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego i bez ponoszenia kosztów z wykonane prace w przypadku:

- gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia prac trwa dłużej niż 7 dni, liczonych od terminów wskazanych w  pkt IV załącznika nr 1 do umowy oraz terminów wskazanych w uzgodnionym z Zamawiającym szczegółowym harmonogramie prac;

- gdy wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową;

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn określonych w ust. 5 pkt 1 - 2, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu całą otrzymaną kwotę wynagrodzenia, o ile zostało ono wypłacone przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 8

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli:

  - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na sposób wykonania, zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy;

  - wystąpi siła wyższa, rozumiana jako wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą stron, następstwom którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiającej którejkolwiek ze stron wykonanie zobowiązań określonych w umowie;

  - działania osób trzecich, za które nie odpowiada Wykonawca, uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy lub jej części;

  - zaistnieje sytuacja powodująca niemożność wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1:

  - może ulec zmniejszeniu proporcjonalnie o wartość niewykonanych prac, w przypadku gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, doprowadzą do zmniejszenia zakresu wykonania umowy;

  - nie ulegnie zmianie, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie doprowadzą do zmniejszenia zakresu wykonania umowy.

- Jeżeli w czasie wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi, że zaistniały okoliczności opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu i w związku z tym przedmiot umowy może nie zostać wykonany w terminach określonych w pkt IV załącznika nr 1 do umowy, wykonawca niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni od chwili powzięcia takich informacji, złoży pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy, zawierający prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę, opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem oraz opis wpływu zmiany na warunki wykonania umowy.

- Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zmianę postanowień umowy,  powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy oraz o terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku  akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1-3, stanowią zmianę treści umowy w rozumieniu § 14 ust. 2 umowy i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu trzyletniej gwarancji, której zakres oraz uprawnienia Stron określone zostały w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu trzyletniej rękojmi za wady fizyczne dzieła, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 10

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanych przez niego dokumentacji, w zakresie:

- prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji, w postaci cyfrowego zapisu, zarówno poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych, w szczególności pamięci USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera, jak i poprzez udostępnianie dokumentacji jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych, w szczególności poprzez umieszczenie projektu na serwerze, jednostkach roboczych, w sieci Internet, Intranet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM;

- prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji w postaci materialnych nośników, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego;

- prawa do rozpowszechniania dokumentacji, zarówno w formie materialnych nośników, jak i w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie, czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentacje utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, udzielenie licencji, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji, jak i jej cyfrowej postaci.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji dokumentacji bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne). Wykonawca w szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanej dokumentacji wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, materiałów, ograniczania wydatków, wprowadzania zaleceń, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak również jego udostępnianie osobom trzecim.

- Dokumentacje wykonane w ramach umowy mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego bez żadnych ograniczeń, a także przez osoby trzecie po przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o których mowa w ust. 1 i 2.

- Zamawiający ma prawo dalszej sprzedaży, udzielenia licencji, najmu, użyczenia majątkowych praw autorskich, a także ma prawo upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie zmian, adaptacji, uzupełnień opracowań dzieła osobom mającym odpowiednie uprawnienia i doświadczenie przy projektowaniu.

§ 11

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich istotnych ustaleniach  związanych  z  wykonywaniem  świadczenia,  które  w  ich  ocenie  mogą  mieć  wpływ  na realizację zamówienia.

- Do bieżących kontaktów w sprawach dotyczących wykonywania umowy, upoważnieni są:

- po stronie Zamawiającego Pani Justyna Czajka – Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody (e-mail justyna.czajka.bydgoszcz@rdos.gov.pl, tel. 52 50-65-666 wew. 6024),

- po stronie Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

§ 12

1.    Zamawiający posiada certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z EMAS, na podstawie Polityki Środowiskowej, zatwierdzonej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

2.    Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego umieszczonej na jego stronie internetowej pod adresem: http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas, a także zobowiązuje się do jej uwzględnienia w ramach realizacji zadania.

§ 13

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki prywatności Zamawiającego umieszczonej w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod adresem: http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/polityka-prywatnosci

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z wykonywania niniejszej umowy.

- W przypadku braku porozumienia spór będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Załącznikami do umowy są:

załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 2 Karta Gwarancyjna.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

1. ..................................................				1. ..................................................