Zal nr 1 b do SIWZ

Załącznik do umowy nr ……../ZP/2020 z dnia …………………………2020 r.

# OPIS przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ II

# Rezerwat przyrody Skarpy Ślesińskie

- Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Wykonanie zabiegów ochronnych na łącznej powierzchni ok. 3,04 ha w 2020 r. oraz 2,77 ha1 w 2021 r. zgodnie z wykazem zawartym w poniższej tabeli:

| Nr powierzchni | Pow. [ha] | Zakres prac |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (etap I) | 2021 (etap II) |
| 1 | 0,37 | wykaszanie i odkrzaczanie muraw | wykaszanie i odkrzaczanie muraw |
| 2 | 0,22 | wykaszanie i odkrzaczanie muraw, wykarczowanie odbijających pędów bzu lilaka (poprawki prowadzonego wcześniej karczowania na powierzchni ok. 100 m2) | wykaszanie i odkrzaczanie muraw oraz jeżeli zostanie stwierdzona obecność bzu lilaka również należy go wykarczować. |
| 3 | 0,27 | wycinka 6 szt. sosny zwyczajnej, wycinka nalotów drzew i krzewów z podszytu (z pozostawieniem pojedynczych dębów) | - |
| 4 | 1,35 | wykaszanie i odkrzaczanie muraw | wykaszanie i odkrzaczanie muraw |
| 5 | 0,83 | wykaszanie i odkrzaczanie muraw, w tym wykarczowanie bzu lilaka oraz innych krzewów na powierzchni ok. 30 m2 | wykaszanie i odkrzaczanie muraw, w tym: a) kontrola skuteczności karczowania krzewów w 2020 r., a w razie potrzeby dokonania poprawek (wykarczowanie odbijających pędów) b) wykarczowanie na nowych stanowiskach bzu lilaka oraz innych krzewów na powierzchni ok. 30 m2 |

- Sposób  i uwarunkowania realizacji zabiegów ochronnych

- Lokalizację powierzchni przeznaczonej do realizacji zabiegów ochronnych przedstawia załącznik graficzny.

- Zabieg odkrzaczania i wykaszania, będzie polegał na ręcznym usuwaniu nalotów i odrostów drzew i krzewów (głównie trzy do sześcioletnich) przy powierzchni gruntu oraz wykoszeniu pozostałej roślinności,  ręcznym zgrabieniu i złożeniu na terenie rezerwatu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, poza płatami siedlisk objętymi zabiegami (powierzchnie 3, 4, 5) oraz wywozie biomasy z powierzchni 1 i 2.

- Biomasa będzie usunięta z wykaszanych powierzchni najpóźniej do 14 dni od daty jej wykoszenia.

- W ramach odkrzaczania muraw należy również wykarczować kępy krzewów (głownie zwarte zarośla bzu lilaka i pjd kępy kolcowoju). W trakcie karczowania krzewów nie można dopuścić do obsuwania się ziemi w dół stoku, a po wykarczowaniu krzewów, teren należy wyrównać dostępnym na miejscu materiałem. Szczegółowa lokalizacja karczowanych krzewów zostanie wyznaczona w terenie przez Zamawiającego. Prace polegające na karczowaniu będą wykonywane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (przewiduje się bezpośredni nadzór pracownika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w tym zakresie).

- Dopuszczone jest wykaszanie mechaniczne realizowane w taki sposób i takim sprzętem, aby nie zniszczyć powierzchni gruntu – prace będą odbywać się na stokach o znacznym nachyleniu (20 - 40º).

- W płatach świetlistej dąbrowy (powierzchnia nr 3) należy usunąć podszyt (za wyjątkiem pjd osobników dębu) oraz 6 sztuk sosny zwyczajnej w drzewostanu ( o pierśnicach od ok. 15 cm do ok. 60 cm), a następnie złożyć biomasę  w tym drewno w stosy u podstawy stoku bezpośrednio przy powierzchni objętej zabiegami.

- Dostęp na powierzchnię objętą zabiegami jest możliwy jedynie przez grunty rolne (brak drogi dojazdowej), będące własnością Fundacji Potulickiej. W celu uzgodnienia warunków dojazdu należy dokonać indywidualnych uzgodnień z przedstawicielem Fundacji Potulickiej (dane kontaktowe zostaną przekazane po podpisaniu umowy).

- Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy (e-mail: justyna.czajka.bydgoszcz@rdos.gov.pl) oraz przedstawicielowi Fundacji Potulicka na adres email: tpilch@fundacjapotulicka.pl.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

...................................................				 ..................................................

# Footnotes

Podano powierzchnię rezerwatu w rzucie pionowym (czyli w sposób w jaki określa się powierzchnię działek ewidencyjnych). Z uwagi na znaczne nachylenie terenu rzeczywista powierzchnia wykaszania i odkrzaczania będzie odpowiednio większa.