Załącznik nr 1 do umowy nr /ZP/2021 z dnia października 2021 r.

**Opis przedmiotu zamówienia**

***Ustawianie barek lęgowych w nurcie rzeki Wisły.***

1. **Przedmiot zamówienia**

Przygotowanie do zimowania oraz przemieszczenie dwóch statków żeglugi śródlądowej – barek z miejsc w których się znajdują (na rzece Wiśle) do miejsc ich zimowania. Powyższe barki zostały zacumowane na rzece Wiśle jako siedliska lęgowe dla rybitw będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003.

1. **Parametry zamówienia.**
2. Parametry barek:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa lub numer statku | Numer świadectwa pomiarowego | Wyporność |
| 1. | Rybitwa BG-03-143 | BG-2/0353 | > 25 ton |
| 2. | Sterna BG-03-239 | GD-EU/112 | > 60 ton |

1. Czynności niezbędne do wykonania w ramach przygotowanie barek do zimowania:
	1. Usunięcie z barek pęczków faszyny oraz fragmentów konarów/korzeni;
	2. Usunięcie z barek piasku;
	3. Oczyszczenie konstrukcji barki z odchodów ptasich oraz innych zanieczyszczeń;
	4. Wykonawca zagospodaruje ww. usunięte materiały we własnym zakresie (dopuszcza się także ich sprzedaż).
2. Obecna lokalizacja barek:
	1. Rybitwa BG-03-143: 807 km ± 1 km rzeki Wisły (koło mostu na Wiśle);
	2. Sterna BG-03-239: 812 km ± 1 km (w pobliżu ujścia Wdy do Wisły).
3. Docelowa lokalizacja barek: nabrzeże Wisły w 807 ± 1 km rzeki Wisły. Dokładną lokalizację docelową Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
4. **Warunki zamówienia.**
5. Warunki zamówienia:
	1. Wykonawca zapewni wszystkie elementy, materiały, narzędzia i maszyny niezbędne do wykonania zamówienia, ich transport do miejsca realizacji zamówienia oraz wykona czynności określone w pkt. II;
	2. Cena podana przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym cumowania barek. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z realizacją zadania.
6. Harmonogram:
	1. Zamawiający zgłosi Wykonawcy gotowość barek do wykonania czynności objętych zamówieniem, tj. przygotowania ich do zimowania i przetransportowania do miejsc zimowania, najpóźniej do dnia 5 listopada 2021 r. Zgłoszenie zostanie przesłane pocztą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy: …………………
	2. Wykonawca przygotuje barki do zimowania oraz przetransportuje je do miejsca zimowania w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia gotowości barek przez Zamawiającego, najpóźniej do dnia 15 listopada 2021 r.
	3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.