Wyciąg z umowy z wykonawcą

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA NR  XX/YY/2017

o wykonanie projektu planu remediacji składowiska Zielona

zawarta w dniu  ………………………………………… 2017 roku

pomiędzy: Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z s. przy ul. Dworcowej 81, 85-009  Bydgoszcz, nr Regon 340517837, nr NIP 554-281-72-43,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

który reprezentuje:

Dariusz Wrzos – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

a

Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, nr NIP 6750001923, zwaną dalej WYKONAWCĄ,

którą reprezentuje:

prof. dr hab. inż. Jan Matyszkiewicz – Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, działający na podstawie upoważnienia nr Rb-D.014-261/016 z dnia 1 września 2016 roku udzielonego przez Rektora AGH.

§ 1

Przedmiot umowy.

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu planu remediacji składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” na terenie byłych Zakładów Chemicznych „ZACHEM” S.A. w Bydgoszczy oraz remediacji środowiska gruntowo-wodnego w obszarze oddziaływania składowiska, obejmującego:

- skompletowanie i weryfikację wyników badań środowiska gruntowo-wodnego w obszarze oddziaływania składowiska, o których mowa w raportach i dokumentach wymienionych w opracowaniu pt. Kompleksowa ocena stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy wraz z określeniem wykazu działań koniecznych dla skutecznej remediacji z czerwca 2016 r., sporządzonym przez AGH. Granice i obszar oddziaływania składowiska na wody podziemne, który należy objąć planem remediacji określa sporządzony przez AGH model migracji zanieczyszczeń, przedstawiony w ww. opracowaniu;

- sporządzenie oceny skuteczności sposobu działania instalacji ograniczającej rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym w postaci istniejącego ujęcia barierowego i podczyszczalni ścieków oraz wytycznych techniczno-eksploatacyjnych dla tej instalacji. Celem sporządzenia wytycznych techniczno-eksploatacyjnych jest możliwie maksymalne ograniczanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych;

- opracowanie co najmniej trzech wariantów technologicznych koncepcji planu remediacji oraz projektu planu remediacji dla wariantu najkorzystniejszego, zwanego dalej optymalnym, obejmującego składowisko odpadów przemysłowych „Zielona” wraz z obszarem jego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne na podstawie wyników badań i analiz, o których mowa w pkt 1, w szczególności badań przeprowadzonych w latach 2008-2015 przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Optymalny wariant koncepcji remediacji zaproponowany zostanie przez Wykonawcę na podstawie dobrych praktyk remediacji, w tym standardów działań przyjętych w ramach praktyki. Wykonawca przeprowadzi cenę skuteczności poszczególnych wariantów na podstawie symulacji modelowej wykonanej w programie uwzględniającym obowiązujące metodyki badań, a w przypadku ich braku na podstawie metodyk referencyjnych, kierując się zasadą ostrożności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji optymalnego wariantu  remediacji przed przystąpieniem przez Wykonawcę do opracowania projektu planu remediacji w trybie określonym w § 2 umowy.

- oszacowanie całkowitych kosztów remediacji dla każdego z wariantów, o którym mowa w pkt 3 z uwzględnieniem przewidywanego czasu remediacji.

- Projekt planu remediacji opracowany zostanie w szczegółowości i formie pozwalającej 
na jego wykorzystanie do wydania decyzji, o której mowa w art. 101m ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.).

- Projekt planu remediacji sporządzony zostanie w formie pisemnej (pięć egzemplarzy) oraz elektronicznej - w formacie pdf i formacie tekstowym pozwalającym na edytowanie go w środowisku Windows (rozszerzenia doc, docx, rtf). Pozostałe opracowania, o których mowa w ust 1 pkt 2 i 4, sporządzone zostaną w postaci oddzielnych dokumentów w formie pisemnej w trzech egzemplarzach oraz w formie elektronicznej – w formacie pdf i formacie tekstowym pozwalającym na edytowanie go w środowisku Windows.

§ 2

Terminy wykonania umowy, etapowanie prac.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu opracowanie w terminie do dnia 15 czerwca 2017 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

- Umowa wykonana zostanie etapowo. Poszczególne etapy obejmować będą:

- Etap I – skompletowanie i weryfikację wyników badań i analiz, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy oraz opracowanie wariantowej koncepcji remediacji. W ramach etapu I Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wariantową koncepcję planu remediacji, oszacuje całkowite koszty remediacji dla każdego z wariantów oraz zaproponuje zgodnie z postanowieniami § 1 ust.1 pkt 3 wariant optymalny;

- Etap II – sporządzenie oceny skuteczności działania instalacji ograniczającej rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym oraz opracowanie wytycznych techniczno-eksploatacyjnych, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2 umowy.

- Etap III – opracowanie projektu planu remediacji, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 umowy.

- Strony ustalają, iż poszczególne etapy zrealizowane zostaną w następujących terminach:

- etap I zakończy się do dnia 28 lutego 2017 roku,

- etap II zakończy się do dnia 15 marca 2017 roku,

- etap III zakończy się do dnia 15 czerwca 2017 roku.

- Etapy będą stanowiły przedmiot odrębnego odbioru i rozliczenia. Odbiór etapu III będzie odbiorem końcowym wykonania umowy, pod warunkiem odebrania prac wykonanych w etapach I i II.

§ 3.

Obowiązki Stron

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania opracowania kosztem i staraniem własnym;

- zaproponowania i przedstawienia koncepcji projektu remediacji, w tym 
w szczególności jej spisu treści, zawartości merytorycznej oraz ilości i rodzaju załączników mapowych na spotkaniu z Zamawiającym i Nadzorującymi, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez Niego wyznaczonym nie krótszym niż 2 tygodnie od daty podpisania umowy;

- raportowania wykonania zamówienia w postaci dwutygodniowych informacji o postępie prac, przesyłanych e-mailem na adres Zamawiającego: kancelaria@rdos-bydgoszcz.pl oraz na adres przedstawicieli Zamawiającego, zwanych dalej Nadzorującymi, o których mowa w ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem, że pierwszy raport zostanie przedłożony w terminie 2 tygodni od daty spotkania, o którym mowa w pkt 2 powyżej;

- pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu wykonania danego etapu wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru oraz przesłaniem sporządzonej przez Niego dokumentacji w ramach danego etapu. Zgłoszenie może nastąpić drogą e-mailową 
na adresy wymienione w pkt 2, faxem pod numerem 52 50-65-667 lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru etapu III będzie jednocześnie potwierdzeniem wykonania całości zamówienia;

- sporządzenia prezentacji z wyników prac zrealizowanych w poszczególnych etapach oraz sporządzenia prezentacji projektu planu remediacji. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji umowy do przedstawienia ww. prezentacji na nie więcej niż czterech spotkaniach w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;

- bieżącego udostępniania wyników prac na prośbę Zamawiającego lub jego przedstawicieli oraz udzielania wszelkich wyjaśnień w tym zakresie;

- uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zaproponowanego przez Wykonawcę optymalnego wariantu remediacji.

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- ustanowienia dwóch przedstawicieli, którym powierzy na podstawie oddzielnych umów nadzór nad pracami wykonywanymi przez Wykonawcę, zwanych dalej Nadzorującymi, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy, posiadających wiedzę i doświadczenie zawodowe z zakresu hydrogeologii i remediacji zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego. Zadaniem Nadzorujących będzie prowadzenie konsultacji na prośbę lub wniosek Wykonawcy oraz merytoryczna ocena wyników pracy Wykonawcy. Treść umów z Nadzorującymi przekazana zostanie do wiadomości Wykonawcy bezzwłocznie po ich zawarciu;

- bezzwłocznego określania warunków odbioru prac, w tym miejsca i terminu ich odbioru, o ile Nadzorujący będą wnioskowali o przeprowadzenie komisyjnego odbioru prac z udziałem Wykonawcy lub obioru takiego będzie wymagał Zamawiający, z zastrzeżeniem, że termin i miejsce odbioru nie zostaną wyznaczone wcześniej niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy i Nadzorujących. W przypadku braku wniosków ze strony Nadzorujących o przeprowadzenie komisyjnego odbioru prac z udziałem Wykonawcy podstawą 
do odbioru prac przez Zamawiającego będą opinie merytoryczne Nadzorujących;

- akceptacji zaproponowanego przez Wykonawcę optymalnego wariantu remediacji w terminie nie dłuższym niż w dniu bezusterkowego odbioru etapu I.

§ 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności.

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w kwocie ………………. (słownie: ………..) PLN brutto wraz z podatkiem VAT.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za poszczególne etapy prac wynosiła będzie odpowiednio:

Etap I – ……………….. (słownie: ……..) PLN brutto wraz z podatkiem VAT,

Etap II – ……………….. (słownie: ……..) PLN brutto wraz z podatkiem VAT,

Etap III –……………….. (słownie: ……..) PLN brutto wraz z podatkiem VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i płatne jest przelewem na podany w fakturze rachunek Wykonawcy na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT, po uprzednim bezusterkowym odbiorze prac etapu I, II i III.

(…)

§ 5

Kary umowne, odstąpienie od umowy.

- Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, zwanego dalszej części wynagrodzeniem brutto, z tytułu wadliwego wykonania umowy.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu poszczególnych etapów umowy lub opóźnienia 
w usunięciu stwierdzonych podczas odbioru wad – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu poszczególnych etapów umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 6.

Współpraca Stron, nadzór nad wykonaniem umowy.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich istotnych ustaleniach związanych z realizacją umowy lub wykonaniem remediacji, które w ich ocenie mogą mieć wpływ na realizację zamówienia lub remediacji.

- Do bieżących kontaktów w sprawach dotyczących realizacji umowy, dokonywania odbiorów prac oraz reprezentowania interesów Strony upoważnieni są:

- po stronie Wykonawcy:

- po stronie Zamawiającego:

- Pani Beata Wołoszynowska – Główny Specjalista w Wydziale Zapobiegania Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem, tel. 52/ 50 65 666 w. 6042, adres e-mailowy: bwoloszynowska@rdos-bydgoszcz.pl,

- Pani Magdalena Wajchert – p.o. Naczelnika Wydziału Zapobiegania Szkód 
w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem, tel. 52/ 50 65 666 w. 6047, adres e-mailowy: mwajchert@rdos-bydgoszcz.pl.

- Zamawiający dodatkowo ustanawia i upoważnia Nadzorującego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 do prowadzenia konsultacji na prośbę lub wniosek Wykonawcy oraz sprawowania kontroli merytorycznej nad wykonywanymi pracami oraz 
do udziału w odbiorach z prawem do wydawania wiążących zaleceń merytorycznych niewykraczających poza zakres i warunki umowy. Zalecenie te nie mogą prowadzić 
do wzrostu wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7

Odbiór i rozliczenie prac objętych umową.

- Warunkiem rozliczenia wykonanych prac i wypłaty wynagrodzenia jest bezusterkowe ich odebranie przez Zamawiającego.

- Wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru poszczególnych etapów prac powinny zostać ujęte w protokole odbioru prac. Obligatoryjnie, w protokole odbioru prac muszą zostać zawarte postanowienia dotyczące:

  - oceny zgodności wykonanej pracy z postanowieniami umowy,

  - konieczności dokonania poprawek i uzupełnień.

- Poprawki i uzupełnienia wykonanej, ale nieodebranej pracy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie uzgodnionym przez Strony w protokole odbioru bez prawa 
do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

(…)