UMOWA NR       /2016

Zawarta w dniu       …    2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz; REGON 340517837; NIP 554-281-72-43,

w imieniu którego działa:

Dariusz Wrzos -  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

zwanymi w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:

…. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą … z siedzibą w …, NIP …, REGON …,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania i montażu 18 sztuk tablic, w tym 8 sztuk tablic z nazwą rezerwatu przyrody i 10 sztuk tablic z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, w wyznaczonych przez zamawiającego miejscach.

- Wykonania działań interwencyjnych, polegających na:

- wykonaniu 12 sztuk tablic, w tym:

- 7 sztuk tablic z nazwą obszaru Natura 2000,

- 3 sztuki tablic z nazwą rezerwatu przyrody,

- 2 sztuki tablic z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,

b) demontażu zniszczonych lub nieaktualnych tablic lub pozostałych po nich elementów,

c) montażu 12 sztuk ww. nowych  tablic i 3 sztuki tablic już istniejących na nowych słupkach.

- Warunki i parametry zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

- Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem prac przekazuje (może drogą elektroniczną lub faksem) harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje demontażu zniszczonych lub nieaktualnych tablic lub pozostałych po nich elementów oraz montażu (w tym posadowienia w terenie) poszczególnych tablic.

- Zakończenie demontażu i montażu tablic w terenie ma nastąpić do dnia ... … 2016 r.

- Odbiór protokołem zdawczo – odbiorczym nastąpi w terminie do dnia … … 2016 r.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu Umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania Umowy oraz jej jakość na każdym etapie realizacji, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 3

Wykonawca dzieła posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania dzieła zgodnie z warunkami Zamawiającego.

§ 4

- Odbiór całości dzieła nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego wykonanych prac podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, nie później niż do dnia
… … 2016 r.

- Jeśli dzieło nie będzie odpowiadać zamówieniu Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru i odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów za wykonane prace. W pierwszej kolejności Zamawiający obowiązany jest jednak wyznaczyć Wykonawcy 7 dniowy termin na poprawienie dzieła z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego upływie odstąpi od umowy i obciąży Wykonawcę karą umowną przewidzianą w § 8 ust. 1 pkt 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej, w wysokości i na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 5

Środki na wykonanie przedmiotowego zadania pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Toruniu

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dzieło ustalone zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę w wysokości … zł. brutto, (słownie: ….).

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie  do 60  dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. Powyższy termin jest wynikiem umowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącej dofinansowania zadań państwowej jednostki budżetowej oraz zasad rozliczania środków w formie rezerwy celowej.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo – odbiorczy wykonanych prac podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Fakturę VAT należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; ul. Dworcowa 81; 85 – 009 Bydgoszcz

NIP 554-281-72-43.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego w przypadku:

  - gdy opóźnienie w wykonaniu dzieła trwa dłużej niż 7 dni,

  - gdy Wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową.

§ 8

- Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1  niniejszej umowy, jeżeli zaistnieje sytuacja wskazana w § 7 niniejszej umowy, a także w przypadku odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 4 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 pkt 1.

- 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dzieła, od daty wskazanej w § 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 9

- W przypadku ujawnienia wad dzieła po odbiorze Zamawiający ma prawo złożyć reklamację na piśmie i wezwać Wykonawcę do ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy 7 dniowy termin na ich usunięcie.

- Po bezskutecznym upływie powyższego terminu na usunięcie wad, Zamawiający ma prawo:

- jeżeli wady dzieła są istotne i nie dadzą się usunąć – odstąpić od umowy, żądać zwrotu od Wykonawcy zapłaconego wynagrodzenia oraz dodatkowo zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w kwocie określonej w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy,

- jeżeli wady dzieła są nieistotne i nie dadzą się usunąć – żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

- jeżeli wady dadzą się usunąć (niezależnie czy istotne czy nieistotne) – żądać zapłaty kary umownej w kwocie określonej w § 8 ust. 1 pkt 2 liczonej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady, począwszy od następnego dnia po terminie określonym w ust. 1.

§ 10

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.

§ 11

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA

...............................................                                            ...................................................