Załącznik nr 8 do zadania pn.: 
„Dostosowanie istniejącej dokumentacji do planu ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego do obecnie obowiązujących przepisów”.

WZÓR UMOWY

UMOWA  NR  ……………..

Zawarta w dniu …………………. roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 81,     85-009 Bydgoszcz; REGON 340517837; NIP 554-281-72-43,

w imieniu którego działa:

Dariusz Wrzos –  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:

…………………………………………………………………………………………………..

w imieniu którego działa/ ją:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

W oparciu o wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) na wykonanie zadania „Dostosowanie istniejącej dokumentacji do planu ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego do obecnie obowiązujących przepisów”.

(nr sprawy …………………………………….) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego dzieło polegające na wykonaniu dokumentacji planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego dostosowanej do wymogów obecnie obowiązujących przepisów wraz z mapami i projektem aktualizacji standardowego formularza danych dla tego obszaru Natura 2000.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki, które ma ono spełnić określono w  załączniku nr 1 do SIWZ „Opisie przedmiotu zamówienia”, który jest integralną częścią niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonanie dzieła nastąpi w dwóch etapach.

- Etap pierwszy obejmuje okres od zawarcia umowy do dnia 05 grudnia 2016 r.:

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania umowy;

- Wykonawca zweryfikuje prawidłowość i kompletność dotychczasowych danych
o przedmiotach ochrony za pomocą wizji terenowej oraz określi zakres koniecznych prac w terenie, biorąc pod uwagę poziom rozpoznania przedmiotów ochrony
w obszarze Natura 2000 do dnia 20 listopada 2016 r.;

- Wykonawca zaproponuje dokładną lokalizację powierzchni badawczych oraz metodykę i harmonogram badań terenowych planowanych w II etapie do dnia 20 listopada 2016 r., która będzie przesłana pocztą na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub e-mailem na adres sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokona jej akceptacji bądź wniesie pisemne uwagi w ciągu 7 dni od dnia złożenia, po czym prześle pismo tą samą drogą. Wykonawca uzupełni i poprawi lokalizację powierzchni badawczych oraz metodykę i harmonogram badań terenowych planowanych w II etapie, jeśli będzie to konieczne, w ciągu 7 dni od otrzymania uwag od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, po czym prześle ww. dane i opracowania drogą opisaną w niniejszym ustępie;

- Wykonawca wykona w etapie I działania opisane w rozdziale II ust. 2 opisu przedmiotu zamówienia do dnia 20 listopada 2016 r.;

- Wykonawca dostarczy na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy kompletną dokumentację z etapu I w ilości 1 egzemplarza drukowanego oraz 2 egzemplarzy na płycie CD wraz z uwzględnionymi w trakcie prac uwagami oraz odniesieniem się do kwestii będących przedmiotem opracowania do 24 listopada 2016 r. W skład tej dokumentacji wchodzą:

- zestawienie aktualnych, dostępnych źródeł informacji o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego i o ww. obszarze Natura 2000, ze szczególnym, uwzględnieniem części obszaru znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i z oceną ich aktualności, wiarygodności i kompletności, w tym:

- dotyczących uwarunkowań ochrony obszaru, w tym: geograficznych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, wynikających z aktualnych i potencjalnych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także wynikających z istniejących form ochrony przyrody innych niż obszar Natura 2000 i celów ich ochrony,

- dotyczących występowania przedmiotów ochrony na części obszaru Natura 2000 znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ich stanu ochrony, zagrożeń, wymogów i możliwości ochrony,

- istniejących i projektowanych planach, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, strategiach i programach dotyczących całego obszaru Natura 2000 lub części znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub mogących mieć na niego wpływ, wraz z oceną ich aktualnego i potencjalnego wpływu na przedmioty ochrony;

- Zamawiający zgłosi uwagi do dokumentacji do 27 listopada 2016 r.;

- Wersja ostateczna (z naniesionymi poprawkami wynikającymi z uzgodnień
z Zamawiającym) dokumentacji z etapu I w kompletnej ilości egzemplarzy
zostanie dostarczona przez Wykonawcę na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do 2 grudnia 2016 r.;

- Do dnia 5 grudnia 2016 r. nastąpi odbiór ww. dokumentacji na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Etap drugi obejmuje okres od zakończenia I etapu do 25 listopada 2017 r.

  - Wykonawca do dnia 31 grudnia 2016 r. przedstawi szczegółowy harmonogram prac II etapu i prześle go na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy lub na adres e-mail sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl. Harmonogram ten obejmować będzie planowane badania terenowe w roku 2017 oraz terminy sporządzenia opracowań obejmujących dane wymienione w opisie etapu II przedmiotu zamówienia (rozdział II ust. 5);

  - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokona akceptacji harmonogramu bądź wniesie pisemne uwagi w ciągu 12 dni od dnia złożenia, po czym prześle pismo tą samą drogą;

  - Wykonawca uzupełni harmonogram prac II etapu, jeśli będzie to konieczne, w ciągu 7 dni od otrzymania uwag od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, po czym prześle go na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub na adres e-mail sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl;

  - Wykonawca wykona te czynności zgodnie z dostarczonym i uzgodnionym harmonogramem do dnia 16 października 2017 r. ;

  - Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w ilości 1 egzemplarza drukowanego oraz 2 egzemplarzy na płycie CD wraz z uwzględnionymi w trakcie prac uwagami oraz odniesieniem się do kwestii będących przedmiotem opracowania do 31 października 2017 r.;

  - Zamawiający zgłosi uwagi do dokumentacji do 10 listopada 2017 r;

  - Wersja ostateczna dokumentacji (z naniesionymi poprawkami wynikającymi
z uzgodnień z Zamawiającym), o której mowa w ust. 4 opisu etapu II przedmiotu zamówienia w kompletnej ilości egzemplarzy (zgodnej z załącznikiem nr 1) zostanie dostarczona przez Wykonawcę do 20 listopada 2017 r. na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

  - Do dnia 25 listopada 2017 r. nastąpi odbiór ww. dokumentacji z pkt. 5 na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Do ww. terminów dotyczących wszystkich dokumentów, zarówno z etapu I, jak i II, nie wlicza się czasu uzyskiwania przez tut. Organ wyjaśnień i uzupełnień od Wykonawcy.

§ 3

Wykonawca dzieła posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny 
i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania dzieła zgodnie z warunkami Zamawiającego.

§ 4

- Odbiór pierwszego etapu dzieła obejmującego okres od zawarcia umowy do dnia 05 grudnia 2016 r. określonego w Rozdziale VII  SIWZ „Termin wykonania zamówienia” nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego wykonanych prac podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Odbiór całości dzieła nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego wykonanych prac podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, nie później niż do dnia                         25 listopada 2017 r.

- Jeśli dzieło nie będzie odpowiadać zamówieniu, Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru i od umowy odstąpić bez ponoszenia kosztów za wykonane prace. W pierwszej kolejności Zamawiający obowiązany jest jednak wyznaczyć Wykonawcy 14 dniowy termin na poprawienie dzieła z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego upływie od umowy odstąpi i obciąży Wykonawcę karą umowną przewidzianą w § 9 ust. 1 pkt 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 2 Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej, w wysokości i na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 5

- Z chwilą odbioru dzieła i zapłaty wynagrodzenia, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworzonego utworu. Zamawiający staje się właścicielem dzieła i jemu przysługuje wyłączne prawo do korzystania z dzieła i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworzonego dzieła na następujących polach eksploatacji:

- prawo do wyłącznego korzystania,

- prawo do swobodnego rozporządzania,

- prawo do opracowań, przeróbek,

- prawo do wprowadzania do obrotu w każdej formie,

- prawo do zwielokrotniania, kopiowania,

- prawo do publikacji,

- prawo do utrwalania na wszystkich nośnikach.

§ 6

Środki na wykonanie zadania pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznanej na lata 2016-2017.

§ 7

    - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie łączne za dzieło ustalone zgodnie z ofertą  wykonawcy  na  kwotę  w   wysokości:  ……………… zł brutto (słownie złotych…………………………………………) z czego:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …………………..zł brutto (słownie złotych………….) za częściowe wykonanie dzieła w ramach pierwszego etapu, o którym mowa w § 2 pkt 2:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …….zł brutto (słownie złotych ………….) za wykonanie działa w ramach drugiego etapu, o którym mowa w § 2 pkt 3:

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie  60  dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Powyższy termin jest wynikiem umowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącej dofinansowania zadań państwowej jednostki budżetowej oraz zasad rozliczania środków w formie rezerwy celowej.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo – odbiorczy wykonanych prac podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Fakturę VAT należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; ul. Dworcowa 81 ;  85 – 009 Bydgoszcz NIP 554-281-72-43.

- Kwoty wynagrodzenia wskazane w ust. 1 obejmują także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworzonego dzieła, zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.

- Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

§ 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego w przypadku:

- gdy opóźnienie w wykonaniu dzieła trwa dłużej niż 14 dni;

- gdy Wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, opisem do zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy;

- w razie wystąpienia okoliczności wynikających z art. 145, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn określonych w ust.1 pkt 1 i 2 a także w § 10 wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającemu całą otrzymaną kwotę wynagrodzenia.

§ 9

- Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 pkt 1 niniejszej umowy, jeżeli zaistnieje sytuacja wskazana w § 8 ust. 1 i 2 niniejszej umowy;

- 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dzieła, od którejkolwiek daty wskazanej w § 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych wynikających z ust. 1 z wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy na podstawie art. 499 Kodeksu Cywilnego.

§ 10

- W przypadku ujawnienia wad dzieła po odbiorze zarówno I jak i II etapu, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację na piśmie i wezwać Wykonawcę do ich usunięcia zakreślając Wykonawcy 14 dniowy termin na ich usunięcie.

- Po bezskutecznym upływie powyższego terminu na usunięcie wad, Zamawiający ma prawo:

- jeżeli wady dzieła są istotne i nie dadzą się usunąć – odstąpić od umowy, żądać zwrotu od Wykonawcy zapłaconego wynagrodzenia oraz dodatkowo zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w kwocie określonej w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy;

- jeżeli wady dzieła są nieistotne i nie dadzą się usunąć – żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku;

- jeżeli wady dadzą się usunąć (niezależnie czy istotne czy nieistotne) – żądać zapłaty kary umownej w kwocie określonej w § 9 ust. 1 pkt.2 liczonej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady, począwszy od następnego dnia po terminie określonym w ust. 1.

§ 11

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.

§ 12

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

..................................................				 ...................................................