Załącznik nr 7 dla zadania pn.: „Czynna ochrona muraw kserotermicznych i torfowisk”

PROJEKT

# UMOWA Nr  ........../2016

Zawarta w dniu  ................................... 2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 81,  85-009 Bydgoszcz; REGON 340517837; NIP 554-281-72-43,

w imieniu którego działa:

Dariusz Wrzos – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:

.................................... prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ...................................................................., NIP ..................................................................., REGON .......................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”.

§ 1

- Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na odkrzaczaniu i wykaszaniu trzciny w obrębie torfowisk w obszarze Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie, zwaną dalej „działaniami ochronnymi”, na powierzchni ok. 1,16 ha w 2016 r. oraz ok. 1,51 ha w 2017 r.

- Szczegółowy zakres przedmiotu świadczeń oraz sposobu ich wykonania określono w załączniku nr 1 do SIWZ „Opisie przedmiotu zamówienia” który jest integralną częścią niniejszej umowy.

§2

- Wykonanie działań ochronnych nastąpi w dwóch etapach.

- Działania ochronne w ramach etapu pierwszego będą realizowane w okresie 1 do 30 września 2016 r.

- Działania ochronne w ramach etapu drugiego będą realizowane:

- w okresie 15 - 30 lipca 2017 r. na powierzchni nr: 1, 2, 4, 5

- w okresie 15 – 30 września 2017 r. na powierzchni nr: 1, 2, 4, 5 (powtórnie)

- w okresie 1 do 30 września 2017 r. na powierzchni nr 3 i nr 6.

§ 3

Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania działań ochronnych zgodnie z warunkami Zamawiającego, a także, iż posiada niezbędny do spełnienia świadczenia sprzęt techniczny.

§ 4

- Odbiór pierwszego etapu prac i potwierdzenie wykonania działań ochronnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 15 października 2016,

- Odbiór drugiego etapu prac i potwierdzenie wykonania działań ochronnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 15 października 2017 r.

- Odbiór nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego wykonanych działań ochronnych podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W przypadku, kiedy wykonawca nie spełni świadczenia, albo spełni je nienależycie zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy wskazanym w ust. 4 Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej, w wysokości i na zasadach określonych w § 7 i § 8 niniejszej umowy.

§5

Środki na wykonanie zadania pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie łączne za działania ochronne wykonane zgodnie z ofertą  wykonawcy  na  kwotę  w wysokości:  ……………… zł brutto, słownie: (……………………………………).Wynagrodzenie nie może ulec zmianie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …………………..(słownie złotych………….) za działania ochronne wykonane w 2016 r. w ramach pierwszego etapu, o którym mowa w § 2 pkt 2. Wynagrodzenie nie ulega zmianie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ………………….(słownie złotych ………….) za działania ochronne w wykonane w 2017 r. w ramach drugiego etapu, o którym mowa w § 2 ust. 3. Wynagrodzenie nie ulega zmianie.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie  do 60  dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. Powyższy termin jest wynikiem umowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącej dofinansowania zadań państwowej jednostki budżetowej oraz zasad rozliczania środków w formie rezerwy celowej.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo – odbiorczy wykonanych działań ochronnych podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest przesłać fakturę VAT na adres Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; ul. Dworcowa 81 ;  85-009 Bydgoszcz NIP 554-281-72-43.

§ 7

Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego w przypadku:

1)	gdy opóźnienie w wykonaniu prac trwa dłużej niż 7 dni, liczonych od dnia wskazanego w § 2 niniejszej umowy;

2)	gdy wykonawca wykonuje działania ochronne w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową;

3)  w razie rażącego naruszenia przepisów w zakresie ochrony przyrody;

4)  w razie wystąpienia okoliczności wynikających z art. 145, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§ 8

- Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości;

- 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, w każdym przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu działań ochronnych, liczony od dnia wskazanego w § 2 niniejszej umowy.

2.	Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych wynikających z ust. 1 z wynagrodzenia należnemu Wykonawcy na podstawie art. 498 Kodeksu Cywilnego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

- Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany poczynione do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

1. ..................................................				1. ..................................................